23-10-2022

Planning Report

Noviembre D01 – Diseño y Pruebas II

Grupo D03  
MARTÍNEZ SUÁREZ, DANIEL JESÚS (danmarsua1@alum.us.es)

https://github.com/danmarsua1/Acme-Courses-D01

# Índice

[Índice 1](#_Toc117448016)

[Resumen 2](#_Toc117448017)

[Tabla de revisión 3](#_Toc117448018)

[Introducción 4](#_Toc117448019)

[Contenido 5](#_Toc117448020)

[Tareas 5](#_Toc117448021)

[Presupuesto 7](#_Toc117448022)

[Conclusiones 8](#_Toc117448023)

[Bibliografía 9](#_Toc117448024)

# Resumen

Este documento es el informe de planificación de nuestro proyecto para la asignatura de Diseño y Pruebas II.

Para un mejor desarrollo del proyecto debemos realizar una planificación del trabajo, para ello se deben tener en cuenta las tareas a realizar y la elaboración de un presupuesto.

Es necesario tener una visión general de las tareas a realizar porque de esta forma se reparte mejor el trabajo en función de los roles de cada uno de los miembros del grupo, y habrá una mayor organización a la hora de desarrollar dichas tareas.

Al tener las tareas organizadas también será más cómodo elaborar el presupuesto, ya que este va en función de las horas que se estima trabajar y el coste por hora que se tendrá.

# Tabla de revisión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 23-10-2022 | Informe Planificación D01 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Introducción

Tal y como se describe en el resumen, este documento se centra en la planificación del proyecto, por lo que en él se expondrán las distintas tareas a realizar y el presupuesto estimado en función de las horas y el coste por hora para cada rol.

Las tareas tendrán un título y una descripción de lo que se ha de realizar. Cada tarea debe estar asignadas a un componente del grupo cuyo rol esté relacionado con dicha tarea y un tiempo estimado de lo que se tardará en completarla.

El presupuesto se elabora en función del número de horas que se estiman que deben computarse para la realización del proyecto y el coste de dichas horas, que varían según el rol que tenga asignado cada persona. Este apartado contendrá el número total de horas dedicadas por cada rol, el costo total de personal (por rol) y el costo de amortización, con un periodo de amortización de tres años. No obstante, al tratarse de un proyecto llevado a cabo por un solo integrante, se le concede el rol de mayor responsabilidad, el de manager, y por tanto, el presupuesto se calculará en base a los 25€ por hora que cobra un jefe de proyecto.

# Contenido

## Tareas

**Crear tareas y repartirlas:** Creación de las tareas en Github

* Asignado a: Daniel Jesús Martínez Suárez
* Tiempo estimado: 0.5h

**Estudiar y entrenar:**

* Asignado a: Daniel Jesús Martínez Suárez
* Tiempo estimado: 1h

**Comprobar entregable:**

* Asignado a: Daniel Jesús Martínez Suárez
* Tiempo estimado: 0.5h

**Organizar la entrega:**

* Asignado a: Daniel Jesús Martínez Suárez
* Tiempo estimado: 2h

**Functional requeriments:** Modify the anonymous menu so that every member of your workgroup adds a sub-option that takes the browser to the home page of his or her favourite web site. The text in the sub-options must match the following pattern: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, where “〈id-number〉” denotes a workgroup member’s DNI, NIE, or passport number, “〈surname〉” denotes that member’s surname/s, and “〈name〉” denotes his or her name.

* Asignado a: Daniel Jesús Martínez Suárez
* Tiempo estimado: 0.5

**Inicializar repositorio:** Inicialización del repositorio, creando el proyecto e invitar al resto de miembros del equipo.

* Asignado a: Daniel Jesús Martínez Suárez
* Tiempo estimado: 0.1h

**Elaborar un informe del grupo de trabajo:**

* Asignado a: Daniel Jesús Martínez Suárez
* Tiempo estimado: 1h

**Crear informe de planificación:** el contenido de un informe de planificación consiste en una lista de tareas y un presupuesto requerido para completar un entregable en particular.

* Asignado a: Daniel Jesús Martínez Suárez
* Tiempo estimado: 2.5h

## Presupuesto

Teniendo en cuenta que el coste por hora del manager es de 25.00 y que el equipo exclusivamente lo conforma el propio manager:

* Número total de horas por rol: estimando que se invierten 6h semanales por persona, durante un periodo de 1 semanas.
  + Manager: 8.1h
* El costo total de personal (por rol):
  + Manager: 202,5€
* Para poder realizar el proyecto se ha usado un equipo cuyo precio es de 1100€. La licencia de Windows para el personal manager ha costado 259€. Lo que hace un total de 1561,5€.

Con una amortización a los 3 años, es decir, 156 semanas. Este entregable está planificado para realizarse en una semana, por lo que si el gasto total es 1561,5€ y se amortizará en 156 semanas, la amortización para una semana es de 10€.

# Conclusiones

A la hora de hacer una planificación es importante tener en cuenta las tareas que se han de realizar para cumplir los objetivos que se piden en la entrega. Al haber un único miembro en el equipo de trabajo, este debe ser responsable de la consecución de todas las tareas requeridas, además de la revisión de cada entregable. Con las estimaciones de tiempo se asegura la consecución de objetivos por semana, los cuales conforman las tareas de cada uno de los entregables requeridos en la entrega final del mes de noviembre.

También es importante tener un presupuesto calculado, para tener una cifra orientativa del beneficio que se va a obtener a cambio del trabajo realizado.

# Bibliografía

“Intentionally blank”